QUY TRÌNH

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Hoàng Tuấn Nam | Ngô Văn Dinh | Hồ Quang Minh |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện | Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện | Chủ tịch UBND huyện |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi / bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích

Quy định quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư ≤5 tỷ đồng).

2. Phạm vi

- Áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức trong việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu(trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư ≤5 tỷ đồng).

- Cán bộ, công chức thuộc UBND huyện.

3. Cơ sở pháp lý

- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư,

4. Nội dung quy trình

| 4 .1 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình | x |  |
|  | Báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm: * Thuyết minh dự án; * Báo cáo kinh tế kỹ thuật (trừ dự án ODA): + Phần thuyết minh báo cáo KTKT, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với công trình có thiết kế công nghệ); + Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ; + Kế hoạch đấu thầu; + Thông báo kế hoạch vốn (nếu có) | x x x | x |
|  | Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kèm theo góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có). | x |  |
| 4.2 | Số lượng hồ sơ |
|  | 02 bộ bao gồm các loại hồ sơ như mục 4.1 |
| 4.3 | Thời gian xử lý |
|  | 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án không thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án có thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn |
| 4.4 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện |
| 4.5 | Lệ phí: |
|  | - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. |
| 4.6 | Quy trình xử lý công việc |
| Các bước thực hiện | Người thực hiện | Trình tự | Cách thức thực hiện | Thời gian | Biểu mẫu/ Kết quả |
| B1 | Cá nhân, Tổ chức |  | - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo mục 6.1; - Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện | Giờ hành chính | Theo mục 4.1 |
| B2 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày theo BM-02-01. | Giờ hành chính | BM – TN&TKQ 01: Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| B3 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận; - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng TC-KH tiến hành các bước tiếp theo. | 11 ngày đối với dự án không thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn và 24 ngày đối với dự án có thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn | BM – TN&TKQ 02: Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ - Phiếu yêu cầu bổ sung - Văn bản thẩm định |
| B4 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện dự thảo Quyết định phê duyệt ; - Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét . | 01 ngày | BM -TT-TCKH 04.01 Quyết định phê duyệt |
| B5 | Lãnh đạo UBND huyện/thị xã |  | Lãnh đạo UBND huyện/thị xã phụ trách kiểm tra, xem xét: - Trường hợp đồng ý: Ký quyết định; - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết | 02 ngày | Hồ sơ kèm theo quyết định phê duyệt |
| B6 | Văn thư, Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã |  | Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi | 1/2 ngày | - Kèm theo quyết định |
| B7 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Sổ theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ của phòng. | 1/2 ngày | - Kèm theo quyết định |
| B8 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Yêu cầu người nhận ký vào sổ; - Giao quyết định; - Vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc. | Giờ hành chính | BM – TN&TKQ 03: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |

5. BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | BM – TN&TKQ 01 | Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| 2 | BM – TN&TKQ 02 | Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc |
| 3 | BM – TN&TKQ 03 | Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |
| 4 | BM -TT-TCKH 04.01 | Quyết định thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu |

6. HỒ SƠ  LƯU

Hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm các tài liệu sau:

| TT | Tài liệu trong hồ sơ |
| --- | --- |
|  | Phiếu tiếp nhận hồ sơ (kèm theo các hồ sơ như mục 4.1) |
|  | Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ |
|  | Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |
|  | Quyết định thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |
| Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |

# Text boxes

Nộp hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ

Xét hồ sơ

Dự thảo

Quyết định phê duyệt

Phê duyệt

Vào sổ, đóng dấu

Vào sổ theo dõi

Trả kết quả cho tổ chức