QUY TRÌNH

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Hoàng Tuấn Nam | Ngô Văn Dinh | Hồ Quang Minh |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện | Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện | Chủ tịch UBND huyện |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi / bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích

Quy định quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Phạm vi

- Áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức trong việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Quảng Điền

3. Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

- Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Nội dung quy trình

| 4 .1 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình | x |  |
|  | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư |  | x |
|  | Văn bản về quy hoạch (quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, chứng chỉ quy hoạch, thông tin quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp…) đối với các dự án đầu tư xây dựng mới . |  | x |
|  | Hồ sơ pháp lý, năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án, chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập dự án |  | x |
|  | Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát |  | x |
|  | Hồ sơ dự án đầu tư: + Thuyết minh dự án; + Thiết kế cơ sở: . Phần thuyết minh thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với các công trình có thiết kế công nghệ); . Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ; . Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở. | x x x | x |
| 4.2 | Số lượng hồ sơ |
|  | 05 bộ bao gồm các loại hồ sơ như mục 6.1 |
| 4.3 | Thời gian xử lý |
|  | + Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày). + Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày). |
| 4.4 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện |
| 4.5 | Lệ phí: |
|  | - Lệ phí thẩm định dự án đầu tư; Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở ( Theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư). |

| 4.6 | Quy trình xử lý công việc |
| --- | --- |
| Các bước thực hiện | Người thực hiện | Trình tự | Cách thức thực hiện | Thời gian | Biểu mẫu/ Kết quả |
| B1 | Cá nhân, Tổ chức |  | - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo mục 6.1; - Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện | Giờ hành chính | Theo mục 6.1 |
| B2 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày theo BM – TN&TKQ 01. | Giờ hành chính | BM – TN&TKQ 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| B3 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận; - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng TC-KH tiến hành các bước tiếp theo. | 25 ngày đối với nhóm B và 15 ngày đối với nhóm C | BM – TN&TKQ 02 Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ - Phiếu yêu cầu bổ sung - Văn bản thẩm định |
| B4 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện dự thảo Quyết định phê duyệt ; - Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét . | 02 ngày | BM -TT-TCKH 02.01: Quyết định phê duyệt |
| B5 | Lãnh đạo UBND huyện/thị xã |  | Lãnh đạo UBND huyện/thị xã phụ trách kiểm tra, xem xét: - Trường hợp đồng ý: Ký quyết định; - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện. Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết | 02 ngày | Hồ sơ kèm theo quyết định phê duyệt |
| B6 | Văn thư, Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã |  | Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi | 1/2 ngày | - Kèm theo quyết định |
| B7 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Sổ theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ của phòng. | 1/2 ngày | - Kèm theo quyết định |
| B8 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Yêu cầu người nhận ký vào sổ; - Giao quyết định; - Vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc. | Giờ hành chính | BM – TN&TKQ 03: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |

5. BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | BM – TN&TKQ 01 | Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| 2 | BM – TN&TKQ 02 | Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc |
| 3 | BM – TN&TKQ 03 | Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |
| 4 | BM -TT-TCKH 02.01 | Quyết định thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình |

6. HỒ SƠ  LƯU

Hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm các tài liệu sau:

| TT | Tài liệu trong hồ sơ |
| --- | --- |
|  | Phiếu tiếp nhận hồ sơ (kèm theo các hồ sơ như mục 6.1) |
|  | Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ |
|  | Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |
|  | Quyết định thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình |
| Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |

# Text boxes

Nộp hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ

Xét hồ sơ

Dự thảo

Quyết định phê duyệt

Phê duyệt

Vào sổ, đóng dấu

Vào sổ theo dõi

Trả kết quả cho tổ chức