QUY TRÌNH

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Hoàng Tuấn Nam | Ngô Văn Dinh | Hồ Quang Minh |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện | Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện | Chủ tịch UBND huyện |

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi / bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích

Quy định quy trình, thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2. Phạm vi

- Áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức trong việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Cán bộ, công chức thuộc UBND huyện.

3. Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Nội dung quy trình

| 4.1 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư |  | x |
|  | Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định |  | x |
|  | Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hộ đồng nếu có giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án |  | x |
|  | Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bọ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiện thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng |  | x |
|  | Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B |  | x |
|  | Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản chủ đầu tư và kết quả kiểm toán |  | X |
|  | Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (nếu có); báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư; |  | X |
|  | Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu số 02/QTDA |  | x |
|  | Thiết kế, dự toán, kết quả thẩm định, bản vẽ hoàn công, nhật ký công trình, hồ sơ quản lý chất lượng công trình |  | X |
| 4.2 | Số lượng hồ sơ |
|  | 01 bộ bao gồm các loại hồ sơ như mục 4.1 |
| 4.3 | Thời gian xử lý |
|  | 4 tháng |
| 4.4 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |
| 4.5 | Lệ phí: |
|  | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước |
| 4.6 | Quy trình xử lý công việc |
| Các bước thực hiện | Người thực hiện | Trình tự | Cách thức thực hiện | Thời gian | Biểu mẫu/ Kết quả |
| B1 | Cá nhân, Tổ chức |  | - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo mục 4.1; - Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện | Giờ hành chính | Theo mục 4.1 |
| B2 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày theo BM-02-01. | Giờ hành chính | BM – TN&TKQ 01: Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| B3 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận; - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng TC-KH tiến hành các bước tiếp theo. | 115 ngày | BM – TN&TKQ 02: Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ - Phiếu yêu cầu bổ sung - Văn bản thẩm định |
| B4 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện dự thảo Quyết định phê duyệt ; - Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét . | 02 ngày | BM - TT-TCKH 05.01:Quyết định phê duyệt |
| B5 | Lãnh đạo UBND huyện/thị xã |  | Lãnh đạo UBND huyện/thị xã phụ trách kiểm tra, xem xét: - Trường hợp đồng ý: Ký quyết định; - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết | 02 ngày | Hồ sơ kèm theo quyết định phê duyệt |
| B6 | Văn thư, Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã |  | Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi | 1/2 ngày | - Kèm theo quyết định |
| B7 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Sổ theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ của phòng. | 1/2 ngày | - Kèm theo quyết định |
| B8 | Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện |  | - Yêu cầu người nhận ký vào sổ; - Giao quyết định; - Vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc. | Giờ hành chính | BM – TN&TKQ 03: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |

- BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | BM – TN&TKQ 01 | Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| 2 | BM – TN&TKQ 02 | Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc |
| 3 | BM – TN&TKQ 03 | Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |
| 4 | BM - QT-TT-TCKH 05.01 | Quyết định thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành |

6. HỒ SƠ  LƯU

Hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm các tài liệu sau:

| TT | Tài liệu trong hồ sơ |
| --- | --- |
|  | Phiếu tiếp nhận hồ sơ (kèm theo các hồ sơ như mục 4.1) |
|  | Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ |
|  | Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc |
|  | Quyết định thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành |
| Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |

# Text boxes

Trả kết quả cho tổ chức

Vào sổ theo dõi

Vào sổ, đóng dấu

Phê duyệt

Dự thảo

Quyết định phê duyệt

Xét hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ